# WISLA АРМ

Варианты архитектуры и технической реализации

Документ подготовлен на основе: требования-мониторинг-АРМ.docx, проблемные-места-требований_V1.xlsx, дорожная-карта.yaml, NetworckScaner-master, обсуждений команды.

Дата: 17.06.2026

Целевой масштаб: 5 000 АРМ | Пилот MVP: 2 VM (Linux + Windows) | Команда: 2 разработчика

# 1. Контекст и ограничения

Модуль WISLA АРМ — мониторинг персональных ПК (Windows/Linux), не сетевого оборудования.

Базовый референс: NetworckScaner (WISLA NS) — Spring Boot + Angular + TimescaleDB + Kafka.

Ориентир по функционалу порогов и отчётов: Zabbix (через .template runtime в NS).

Интеграция с центральной WISLA — v2; Swagger API ожидается от команды WISLA.

Безагентный режим (WinRM/SSH) — снят с scope по решению заказчика.

Прототип: без HA, один сервер; RPO/RTO — 2 дня; опрос 1–5 мин.

## 1.1. Ключевые решения из согласований (Excel V1)

| Тема | Решение |
| --- | --- |
| Масштаб | 5 000 АРМ (целевой); пилот на 2 VM |
| Стек интеграции | REST + Kafka (как в NS) |
| Аутентификация агента | API-key (HTTPS) |
| UI | Веб, русский, мобильная адаптация в MVP |
| Auth пользователей | JWT + LDAP; SSO — v2 |
| Шаблоны мониторинга | Zabbix .template (переиспользовать runtime NS) |
| Алерты | Email (SMTP заказчика) + Telegram-бот |
| Вне MVP | S.M.A.R.T., инвентарь ПО, SSO, PDF (v2) |

# 2. Варианты архитектуры системы

| № | Вариант | Фазы | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Форк NetworckScaner (монолит + модуль АРМ) | MVP–v2 | ★ Рекомендуем для старта | ★ Рекомендуем для старта |
| B | Гибрид: Go Ingest + Spring Core + UI из NS | v1–v2 | Запасной при узком месте ingest | Запасной при узком месте ingest |
| C | Greenfield backend + UI из NS | — | Не рекомендуем | Не рекомендуем |
| D | Эволюционный: монолит MVP → extract ingest | MVP→v2 | ★ Рекомендуем как план эволюции | ★ Рекомендуем как план эволюции |
| E | Agent → Kafka напрямую | — | Не для MVP | Не для MVP |

## 2.A. Вариант A: Форк NetworckScaner (монолит + модуль АРМ)

Расширяем WISLA NS: новые модули workstation и agent-ingest; переиспользуем UI, .template, events, Kafka-мост.

Плюсы:

Быстрый MVP

максимум готового кода

единый UX с WISLA NS

Zabbix-triggers из коробки.

Минусы:

Монолит может стать узким местом ingest

нужно изолировать SNMP/scan код.

## 2.B. Вариант B: Гибрид: Go Ingest + Spring Core + UI из NS

Лёгкий Go-сервис принимает batch от агентов → Kafka → Spring обрабатывает шаблоны и UI API.

Плюсы:

Высокая пропускная способность

горизонтальный scaling ingest с v1.

Минусы:

Два backend-стека

дольше MVP

сложнее отладка на Mac.

## 2.C. Вариант C: Greenfield backend + UI из NS

Новый API-сервер с нуля; frontend — форк компонентов NS.

Плюсы:

Чистая кодовая база без SNMP-наследия.

Минусы:

Потеря .template runtime

дольше всего

дублирование auth/events.

## 2.D. Вариант D: Эволюционный: монолит MVP → extract ingest

Старт как A; ingest спроектирован как отделяемый модуль (AgentIngestPort); в v1/v2 — worker.

Плюсы:

Баланс скорости MVP и пути к 5000 АРМ

агент не меняет контракт.

Минусы:

Требует дисциплины проектирования с первого дня.

## 2.E. Вариант E: Agent → Kafka напрямую

Агент публикует в Kafka без HTTP; consumers пишут в БД.

Плюсы:

Макс. throughput

буфер на брокере.

Минусы:

Kafka на АРМ сложен для ИБ

противоречит простому HTTPS из ТЗ

overkill для 2 VM.

# 3. Варианты технической реализации по слоям

## 3.1. Агент WISLA АРМ

| Вариант | Язык | Плюсы | Минусы | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Go | Go 1.22+ | Один бинарник Win/Linux; низкое потребление RAM; cross-compile с Mac | Меньше готовых lib для Windows Event Log | ★ MVP |
| Rust | Rust | Безопасность памяти; performance | Дольше разработка для 2 dev | v2 альтернатива |
| Python | Python + PyInstaller | Быстрый прототип сбора метрик | Тяжёлый runtime; AV-блокировки; не для 5000 АРМ | Только PoC |
| C# | C# / .NET | Нативно для Windows Service | Два агента или mono; Linux вторичен | Если только Windows |

Установка: systemd (Linux) + Windows Service; bootstrap: URL сервера + API-key.

Локальный буфер: SQLite или файловая очередь при недоступности сервера.

Сбор: /proc, sysfs (Linux); Performance Counters, WMI, Event Log (Windows).

Отправка: HTTPS POST batch каждые 1–5 мин; заголовок X-Agent-Key.

## 3.2. Серверная часть (backend)

| Вариант | Описание | Когда | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| Spring Boot (форк NS) | Java 17, JPA, Flyway, модули api/impl/model | MVP–v2 | ★ Основной |
| Go ingest sidecar | Отдельный процесс только ingest | v1 при нагрузке | Опционально |
| FastAPI / Python | Быстрый REST | PoC | Не для prod |

Новые модули: workstation (АРМ), agent-ingest, agent-policy (v1).

Переиспользуем: monitoring (.template), events, users, dashboards, notifications.

Удаляем/отключаем: network.scan, scanjobs, topology, inventory/cisco.

## 3.3. Интерфейс (frontend)

| Вариант | Стек | Плюсы | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| Форк NS UI | Angular 21 + PrimeNG + Chart.js/ECharts | Готовые карточка, графики, login, events | ★ MVP |
| React greenfield | React + MUI | Популярен | Дольше; ломает единство с WISLA NS |
| Vue | Vue 3 | Лёгкий | Нет базы в NS |

Адаптация: MonitoringPage → WorkstationsPage; DeviceCard → ArmCard.

Новые вкладки: Логи ОС, Журнал аварийных, Аудит сессий.

Мобильная вёрстка: PrimeNG responsive + list-page-card layout из NS.

## 3.4. Хранилище данных

ЗАФИКСИРОВАНО: Единая СУБД TimescaleDB (PostgreSQL 16) для метрик и прикладных данных (см. дорожная-карта.yaml → infrastructure, REQ-INFRA-DB).

СУБД: PostgreSQL 16 + расширение TimescaleDB — единое хранилище метрик и прикладных данных.

Dev: docker-compose service timescaledb (из NS), образ timescale/timescaledb:latest-pg16, порт host 5435, БД MVP: wisla_arm.

JDBC: jdbc:postgresql://localhost:5435/wisla_arm; Spring Data JPA; миграции Flyway (backend/src/main/resources/db/migration/).

Метрики (§3, §9): hypertable metric_values — CPU, RAM, диск, ключи из .template.

Прикладные данные: workstations, agent_credentials, monitoring_events, log_events, alarm_journal, maintenance_windows, users.

v1: session_events, agent_policies; v2: Timescale continuous aggregates (tiered storage §9.3).

Не используем: InfluxDB, VictoriaMetrics, MongoDB; SQLite — только локальный буфер агента.

Retention MVP: метрики 30 суток; логи/события 90 суток (прототип).

| Данные | Хранилище | Альтернатива | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| Метрики (time series) | TimescaleDB (PostgreSQL 16) | InfluxDB, VictoriaMetrics | ★ TimescaleDB (как NS) |
| События, логи, конфиг | PostgreSQL (та же БД) | Отдельный PG | Одна БД, разные таблицы |
| Локальный буфер агента | SQLite на АРМ | Файловая очередь | SQLite |
| Кэш / очереди (v1+) | Kafka | Redis Streams | Kafka (как NS + WISLA) |

## 3.5. Модель порогов и метрик (.template)

| Вариант | Описание | Плюсы | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| Zabbix .template (NS runtime) | arm-linux.template, arm-windows.template; agent keys = item keys | Triggers, graphs, valuemaps; «как Zabbix» | ★ MVP |
| Собственные YAML-правила | Свой DSL порогов | Проще | Дублирование; теряем NS |
| Hardcoded в коде | if cpu > 80 alert | Быстро для 3 правил | Не масштабируется |

## 3.6. Оповещения

Email: Spring Mail + SMTP заказчика (модуль SystemSettings из NS).

Telegram: новый TelegramNotifier (HTTP Bot API); chat_id в настройках.

Окно техобслуживания: maintenance_windows — mute alerts (MVP).

v2: политика дублирования событий в WISLA без двойных Email.

## 3.7. Аутентификация

| Субъект | MVP | v1 | v2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер (UI) | JWT локальный | + LDAP | SSO WISLA |
| Агент | API-key (HTTPS header) | Ротация/отзыв в UI | mTLS опционально |
| WISLA integration | — | — | Bearer JWT + Kafka |

# 4. Рекомендуемое решение (сводка)

Архитектура: Вариант A (форк NS) + эволюция по Варианту D (изолируемый ingest).

Технический стек:

Агент: Go (Win Service + systemd), HTTPS batch, SQLite buffer

Backend: Java 17 / Spring Boot 3.4 (форк NS), модули workstation + agent-ingest

Frontend: Angular 21 + PrimeNG (форк NS)

БД: TimescaleDB + PostgreSQL (docker-compose из NS)

Пороги: Zabbix .template (arm-linux, arm-windows)

Messaging: Kafka — внутренний pipeline с v1; WislaEventBridge в v2

Deploy MVP: docker-compose на Mac + 2 VM с агентами

## 4.1. Схема компонентов (целевая)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        WISLA АРМ                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  [Angular UI]  ←→  REST API  ←→  [Spring Boot Backend]          │
│       │                              │                           │
│       │                    ┌─────────┴─────────┐                 │
│       │                    │ workstation       │                 │
│       │                    │ agent-ingest ★    │                 │
│       │                    │ monitoring (.tpl) │                 │
│       │                    │ events / alerts   │                 │
│       │                    │ users / LDAP      │                 │
│       │                    │ wisla-bridge (v2) │                 │
│       │                    └─────────┬─────────┘                 │
│       │                              │                           │
│       │                    [TimescaleDB / PostgreSQL]            │
│       │                              │                           │
│       │                    [Kafka] (v1 internal, v2 WISLA)     │
└───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┘
        │
   HTTPS batch (API-key)
        │
┌───────┴───────┐     ┌───────────────┐
│ Agent Linux   │     │ Agent Windows │
│ (systemd)     │     │ (Service)     │
└───────────────┘     └───────────────┘

## 4.2. Поток данных

1. Агент опрашивает ОС (1–5 мин) → формирует batch: metrics, events, logs, heartbeat.

2. POST /api/agent/v1/ingest → IngestService валидирует API-key → нормализует Win/Linux.

3. Метрики → metric_values (TimescaleDB); ключи совпадают с items в .template.

4. ThresholdEvaluationService вычисляет triggers → monitoring_events.

5. NotificationService → Email / Telegram (если не maintenance window).

6. UI читает REST: список АРМ, карточка, графики, логи, события.

7. (v2) WislaEventBridge публикует в Kafka topics wisla.*.

## 4.3. API агента (черновик контракта)

POST /api/agent/v1/ingest
Headers: X-Agent-Key: <secret>, Content-Type: application/json

{
  "schemaVersion": "1.0",
  "agentVersion": "0.1.0",
  "hostname": "ws-001",
  "os": "linux",
  "timestamp": "2026-06-17T10:00:00Z",
  "heartbeat": true,
  "metrics": [
    {"key": "cpu.util", "value": 42.5, "ts": "..."},
    {"key": "mem.used", "value": 68.0, "ts": "..."},
    {"key": "disk.free[/]", "value": 12.3, "ts": "..."}
  ],
  "services": [
    {"name": "nginx", "status": "running"}
  ],
  "logEvents": [
    {"level": "error", "source": "journald", "message": "...", "ts": "..."}
  ],
  "events": [
    {"type": "bsod", "code": "0x0000007E", "message": "...", "ts": "..."}
  ]
}

## 4.4. Основные сущности БД

| Таблица | Назначение | Фаза |
| --- | --- | --- |
| workstations | АРМ: hostname, ip, os, group, status, agent_version | MVP |
| agent_credentials | API-key, workstation_id, revoked | MVP |
| metric_values | Временные ряды (Timescale hypertable) | MVP |
| monitoring_events | Алерты, BSoD, пороги (из NS) | MVP |
| log_events | Warning/error из ОС | MVP |
| alarm_journal | Журнал аварийных (processed flag) | MVP |
| session_events | Вход/выход, тип RDP/SSH | v1 |
| agent_policies | Политики с сервера | v1 |
| maintenance_windows | Окна ТО | MVP |
| audit_log | Действия админов | v1 |

# 5. Привязка реализации к версиям (MVP → v1 → v2)

## 5.1. MVP (прототип)

Рабочий прототип на 2 VM (Linux + Windows); задел архитектуры под масштаб

Deliverables:

Форк NS → wisla-arm (без scan/SNMP/topology)

arm-linux.template, arm-windows.template

Агент: Go или Rust (systemd + Windows Service)

Agent ingest API

docker-compose стенд на Mac

Вне scope:

Интеграция WISLA (Kafka)

SSO

S.M.A.R.T., инвентарь ПО

PDF-отчёты, глубокий аудит Security log

Политики агента с сервера

Горизонтальное масштабирование (только закладка в архитектуре)

## 5.2. v1 (пилот)

Пилот на парке 50–300 АРМ; закрыты основные требования ТЗ (разделы 1–9)

Deliverables:

Policy API + pull-config в агенте

Полноценный log pipeline с dedup и correlation_id

Reports module

Agent update endpoint или встроенный репозиторий пакетов

Поля подписи/штампа в отчётах (без обязательного PDF)

## 5.3. v2 (production)

Полное покрытие ТЗ + готовность к 5000 АРМ и интеграции с WISLA

Deliverables:

WislaEventBridge для АРМ (по образцу NS)

Timescale continuous aggregates

Ingest horizontal scaling

S.M.A.R.T. collector в агенте

Software inventory collector

Формальное соответствие 152-ФЗ (если выход из режима прототипа)

## 5.4. Покрытие ТЗ по версиям

| Раздел | Требование | MVP | v1 | v2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §1.4.1–1.4.2 | Агент Win/Linux, служба | Полностью | Полностью | Полностью |
| §1.4.3 | Сбор метрик §3–5 | Частично | Полностью | Полностью |
| §1.4.4 | Настраиваемый интервал опроса | Частично | Полностью | Полностью |
| §1.4.5 | Политика с сервера | Нет | Полностью | Полностью |
| §1.4.6 | Лимиты CPU/RAM агента | Нет | Полностью | Полностью |
| §1.4.7–1.4.12 | Права, bootstrap, буфер, деактивация | Частично | Полностью | Полностью |
| §1.5 | HTTPS, auth, batch, heartbeat, прокси | Частично | Частично | Полностью |
| §1.6 | Сервер + UI | Частично | Полностью | Полностью |
| §1.7 | Интеграция WISLA | Нет | Нет | Полностью |
| §1.8 | Регистрация и обновление агентов | Частично | Полностью | Полностью |
| §1.9 | Безагентный режим | Снято | Снято | Снято |
| §2.1–2.3 | Реестр, инвентарь, группы | Частично | Полностью | Полностью |
| §2.4–2.7 | Профили, статус, регистрация | Частично | Полностью | Полностью |
| §3.1–3.4, §3.6 | CPU, RAM, диск, сеть | Полностью | Полностью | Полностью |
| §3.5 | S.M.A.R.T. | Нет | Нет | Полностью |
| §3.7 | Метрики по логам | Нет | Полностью | Полностью |
| §4.1, §4.5–4.6 | Службы, BSoD, лента событий | Частично | Полностью | Полностью |
| §4.2–4.4 | Ресурсы по службе | Нет | Частично | Полностью |
| §4.7–4.8 | Логи ОС и журнал аварийных | Частично | Полностью | Полностью |
| §5.1 | Доступность / last seen | Полностью | Полностью | Полностью |
| §5.2–5.6 | Вход/выход, сессии, RDP/SSH | Частично | Полностью | Полностью |
| §5 (Security log) | Глубокий аудит через Security log | Нет | Нет | Полностью |
| §6.1–6.3 | Отчёты, CSV/XLSX/PDF | Нет | Частично | Полностью |
| §6.4–6.5 | Рекомендации модернизации | Нет | Полностью | Полностью |
| §7.1–7.6 | Алерты, Email, Telegram, получатели | Частично | Полностью | Полностью |
| §8.1–8.4 | Карточка, списки, графики, логи | Частично | Полностью | Полностью |
| §8.5 | Роли | Частично | Полностью | Полностью |
| §8 mobile | Мобильная адаптация | Полностью | Полностью | Полностью |
| §9.1–9.2 | Сроки хранения | Частично | Полностью | Полностью |
| §9.3 | Агрегация старых метрик | Нет | Частично | Полностью |
| §10.1 | Инвентаризация ПО | Нет | Нет | Полностью |
| §10.2–10.5, §10.7 | Поиск, диски, шаблоны, комментарии, дашборды | Частично | Полностью | Полностью |
| §10.6 | SSO WISLA | Нет | Нет | Полностью |

# 6. Матрица переиспользования NetworckScaner

| Компонент NS | Действие | Модуль WISLA АРМ | Фаза |
| --- | --- | --- | --- |
| LoginPage, MainWorkspace, shared-ui.css | Переименовать/ребренд | UI shell | MVP |
| DeviceCardComponent | Адаптировать вкладки | ArmCard | MVP |
| MonitoringPage, EventsPage | Адаптировать | WorkstationsList, Events | MVP |
| Dashboards | Переиспользовать | Дашборд парка §10.7 | MVP |
| monitoring .template runtime | Новые шаблоны ARM | arm-*.template | MVP |
| ThresholdEvaluation, monitoring_events | Как есть | Алерты | MVP |
| SystemSettings SMTP | Как есть | Email | MVP |
| users, JWT, LDAP | Как есть | Auth | MVP / v1 LDAP |
| WislaEventBridge, INTEGRATION_WISLA_*.md | Адаптировать sourceSystem | WISLA v2 | v2 |
| docker-compose TimescaleDB+Kafka+LDAP | Как есть | Dev/prod infra | MVP |
| network.scan, SNMP, scanjobs | Удалить/отключить | — | — |
| topology, Cytoscape | Не переносить | — | — |
| inventory / Cisco config backup | Не переносить | — | — |

# 7. Сравнительная оценка вариантов (баллы 1–5)

| Критерий | A: Fork NS | B: Go+Spring | C: Greenfield | D: Evolution | E: Kafka agent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость MVP | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |  |
| NS reuse | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |  |
| Масштаб 5000 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 |  |
| Простота для 2 dev | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |  |
| Соответствие ТЗ | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |  |
| Расширяемость v2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |  |

# 8. Итоговая рекомендация

Старт: Вариант A — форк NetworckScaner → wisla-arm, вырезать scan/SNMP/topology/inventory.

Агент: Go, единый для Windows и Linux; разработка и cross-compile с Mac.

Backend: Spring Boot, новые модули workstation + agent-ingest с интерфейсом AgentIngestPort.

Frontend: Angular/PrimeNG из NS; карточка АРМ по образцу photo_2026-06-16.

Пороги: arm-linux.template + arm-windows.template в monitoring-templates/.

Эволюция: при росте парка (>500 АРМ) — extract ingest (Вариант D) или Go sidecar (Вариант B).

v2: WislaEventBridge по INTEGRATION_WISLA_EVENTS.md; SSO; S.M.A.R.T.; tiered storage.

# 9. Связанные документы проекта

требования-мониторинг-АРМ.docx — исходное ТЗ

дорожная-карта.docx / дорожная-карта.yaml — версии MVP/v1/v2

трекинг-требований.xlsx — статус каждого требования

проблемные-места-требований_V1.xlsx — ответы заказчика

NetworckScaner-master/ — базовый код и INTEGRATION_WISLA_*.md

# Приложение A. Агент на языке C (дополнительный вариант)

Ниже — развёрнутое сравнение C как платформы для агента WISLA АРМ. Дополняет раздел 3.1 основного документа.

## A.1. Зачем рассматривать C

Минимальное потребление RAM/CPU на АРМ — критично при тысячах хостов и фоновой работе 24/7.

Один нативный бинарник без runtime (в отличие от Python/.NET).

Прямой доступ к POSIX API на Linux (/proc, journald через sd-journal или exec).

На Windows — Win32 API, Performance Counters (PDH), Event Log (wevtapi).

Исторически агенты мониторинга (Zabbix agent, Nagios NRPE) написаны на C — проверенный паттерн.

Cross-compile с Mac: clang + mingw-w64 (Windows), aarch64/x86_64 Linux.

## A.2. Сравнение языков агента

| Язык | RAM на АРМ | Win+Linux | Скорость разработки | Сборка с Mac | ИБ/AV | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Go | Низкое (~10–30 MB) | ★ Отлично | ★ Быстро | ★ go build | Хорошо | ★ Рекомендуем для MVP |
| C | Минимальное (~1–5 MB) | ★ Отлично | Медленно | Средне (cmake+toolchain) | ★ Отлично | Сильный кандидат для v1/v2 |
| Rust | Низкое | ★ Отлично | Средне | ★ cargo cross | Хорошо | Альтернатива C/Go |
| Python | Высокое | Средне | ★ Быстро | Сложно (PyInstaller) | Плохо (AV) | Только PoC |
| C#/.NET | Среднее | Windows ★ | Быстро на Win | Средне | Средне | Если только Windows |

## A.3. Плюсы C для WISLA АРМ

Минимальный footprint — важно для слабых АРМ и соответствия §1.4.6 (лимиты CPU/RAM агента).

Нет GC-пause — предсказуемое поведение при сборе метрик каждые 1–5 мин.

Статическая линковка libcurl + OpenSSL (или mbedTLS) — один бинарник + конфиг.

Zabbix agent 2 частично на Go, классический zabbix_agent — C; заказчик ориентируется на Zabbix.

Проще пройти корпоративный AV/AppLocker (нет интерпретатора, подпись одного exe).

## A.4. Минусы и риски C

Безопасность памяти: buffer overflow, use-after-free — выше стоимость ревью и тестов.

Кроссплатформенный код: условная компиляция #ifdef _WIN32 / __linux__ на каждом модуле.

HTTP/JSON: нужны libcurl + cJSON/jansson (или встроенный минимальный парсер).

Для 2 разработчиков без сильного C-опыта — MVP займёт дольше, чем на Go.

Unit-тесты и моки сложнее, чем в Go/Rust.

Windows Event Log, WMI, Linux journald — много platform-specific кода.

## A.5. Предлагаемая структура агента на C

wisla-arm-agent/
├── CMakeLists.txt
├── src/
│   ├── main.c                 # entry, signal handling, service loop
│   ├── platform/
│   │   ├── linux_metrics.c    # /proc, sysinfo, systemd
│   │   ├── linux_logs.c       # journald (sd-journal)
│   │   ├── win_metrics.c      # PDH, WMI
│   │   ├── win_logs.c         # Event Log API
│   │   └── win_service.c      # Service Control Manager
│   ├── core/
│   │   ├── collector.c        # poll loop, intervals
│   │   ├── buffer.c           # SQLite или ring buffer на диске
│   │   ├── sender.c           # libcurl HTTPS batch
│   │   ├── config.c           # ini/json config + API-key
│   │   └── dedup.c            # dedup log events
│   └── proto/
│       └── ingest_json.c      # сериализация batch (cJSON)
├── include/
├── tests/                     # Unity или CMocka
└── packaging/
    ├── deb/rpm spec
    └── wisla-agent.wxs        # MSI (WiX)

## A.6. Зависимости (рекомендуемый набор)

| Библиотека | Назначение | Лицензия |
| --- | --- | --- |
| libcurl | HTTPS POST, proxy (v1) | MIT-like |
| OpenSSL / mbedTLS | TLS | Apache 2.0 / Apache 2.0 |
| cJSON / jansson | JSON batch | MIT / MIT |
| SQLite3 | Локальный буфер §1.4.11 | Public domain |
| systemd (libsystemd) | journald на Linux | LGPL |
| PDH + wevtapi (Win SDK) | Метрики и Event Log Windows | System |

## A.7. Стратегия выбора: Go vs C

| Сценарий | Рекомендация | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| MVP за 3–4 недели, 2 dev | Go | Быстрее time-to-market; один код Win/Linux; проще HTTP/JSON |
| v1 пилот 50–300 АРМ | Go или C | Go достаточно; C — если ИБ требует минимальный бинарник |
| v2 production 5000 АРМ | C или Go | C — если профилирование покажет нужду в MB RAM; иначе Go |
| Жёсткие лимиты RAM агента (<20 MB) | C | Go runtime ~10–25 MB baseline |
| Команда с сильным C | C с MVP | Можно стартовать сразу на C, если сроки +2–3 недели |
| Mac-only разработка | Go проще | go build с GOOS=windows/linux; C нужен mingw + cross toolchain |

## A.8. Гибридный вариант (компромисс)

Допустима двухэтапная стратегия, не меняющая контракт ingest API:

MVP: агент на Go — быстрый пилот на 2 VM, проверка протокола и .template keys.

v1/v2: переписать агент на C (или Rust) при сохранении JSON schema и item keys.

Backend и UI не меняются — меняется только бинарник на АРМ.

Критерий миграции: RAM агента > лимита политики, или требование ИБ на статический C-бинарник.

## A.9. Обновлённая рекомендация по агенту

★ MVP: Go — оптимален для скорости и команды из 2 человек.

★ C — полноценная альтернатива, рекомендуется включить в roadmap v1/v2 или при наличии C-опыта в команде.

C не хуже Go технически для агента; вопрос в скорости разработки и безопасности кодовой базы.

Если выбираете C с MVP — заложить +3–4 недели к срокам и обязательный fuzzing/valgrind на Linux.