# Архитектурные варианты WISLA АРМ

Документ для выбора базовой архитектуры прототипа и пути масштабирования до v2.

Дата: 2026-06-17

Контекст: 2 разработчика, MVP на 2 VM, целевой масштаб 5000 АРМ, база — NetworckScaner-master.

# 1. Критерии сравнения

| Критерий | Описание |
| --- | --- |
| Скорость MVP | Время до рабочего прототипа на 2 VM |
| Переиспользование NS | UI, .template, events, Kafka, LDAP |
| Масштаб 5000 АРМ | Готовность к целевой нагрузке без полной переписки |
| Сложность для 2 dev | Порог входа, отладка на Mac |
| Соответствие ТЗ | HTTPS агент, API-key, batch, интеграция WISLA |
| Расширяемость | Путь MVP → v1 → v2 без смены агента |

# 2. Сводная таблица вариантов

| № | Вариант | MVP | 5000 АРМ | NS reuse | Сложность | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Форк NetworckScaner (монолит + модуль АРМ) | Быстро | Средне* | Высокое | Низкая | ★ Рекомендуем |
| B | Гибрид: Go Ingest + Spring Core + NS UI | Средне | Высокое | Среднее | Высокая | Альтернатива для v2 |
| C | Greenfield backend + UI из NS | Медленно | Средне | Низкое | Высокая | Не рекомендуем |
| D | Эволюционный: монолит MVP → выделение ingest в v1 | Быстро | Высокое | Высокое | Средняя | Компромисс |
| E | Agent → Kafka напрямую (без HTTP ingest) | Медленно | Высокое | Среднее | Очень высокая | Не для MVP |

* Вариант A: масштаб 5000 достигается выделением ingest в v1/v2 (см. вариант D как план эволюции).

# Вариант A: Форк NetworckScaner (монолит + модуль АРМ) ★ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ

Расширяем существующий WISLA NS: добавляем модуль workstation/agent-ingest, переиспользуем UI, Zabbix-шаблоны, события, Kafka-мост.

Схема:

АРМ (Win/Linux)
    ↓ HTTPS batch
[Агент WISLA АРМ]
    ↓
[Spring Boot монолит (форк NS)]
    ├── agent-ingest      ← новый
    ├── workstation       ← новый (вместо SNMP devices)
    ├── monitoring        ← переиспользуем (.template, triggers)
    ├── events / alerts   ← переиспользуем
    ├── users / LDAP      ← переиспользуем
    └── wisla-bridge      ← v2, уже есть в NS
    ↓
[TimescaleDB]  [Kafka → WISLA v2]

[Angular UI (форк NS)] ← список АРМ, карточка, графики

Стек:

Java 17 / Spring Boot 3.4

Angular 21 + PrimeNG

TimescaleDB

Kafka

Агент: Go

По фазам:

MVP: Форк NS, вырезать scan/SNMP/topology, agent API, 2 ARM-шаблона, агент на Go

v1: Policy API, logs pipeline, reports, LDAP

v2: WislaEventBridge, horizontal ingest workers, SMART

Плюсы:

Максимальное переиспользование: UI, шаблоны, алерты, Kafka-контракты

Единый стек с WISLA NS — проще интеграция и единый UX

Быстрейший путь к MVP для команды из 2 человек

Zabbix-runtime уже отлажен — только новые item keys от агента

Минусы:

Технический долг NS (SNMP, scan) нужно аккуратно изолировать

Монолит может стать узким местом при 5000 АРМ без рефакторинга ingest

Java backend тяжелее для agent-ingest high-RPS, чем отдельный Go-сервис

Масштабирование: До ~2000 АРМ на одном инстансе; v2 — вынести ingest в worker

# Вариант B: Гибрид: Go Ingest + Spring Core + NS UI

Агент шлёт данные в лёгкий Go-сервис приёма; он пишет в Kafka/БД; Spring обрабатывает бизнес-логику, шаблоны, UI API.

Схема:

[Агент] → HTTPS → [Go Ingest Service]
                              ↓
                    [Kafka: arm.raw-metrics]
                              ↓
              [Spring Boot Core] ← NS monitoring, triggers, UI API
                              ↓
              [TimescaleDB] + [PostgreSQL events]

[Angular UI] ← REST

Стек:

Go ingest

Java Spring Boot

Angular 21

Kafka

TimescaleDB

По фазам:

MVP: Go ingest + минимальный Spring fork для UI; сложнее старт

v1: Kafka pipeline, policy sync

v2: Несколько ingest-нод за балансировщиком

Плюсы:

Ingest выдерживает высокий RPS (5000 АРМ × batch)

Чёткое разделение: приём данных vs бизнес-логика

Горизонтальное масштабирование ingest с v1

Go-агент и Go-ingest — единая экосистема

Минусы:

Два backend-стека — выше порог входа для 2 разработчиков

Дольше MVP: нужно поднять 2 сервиса + Kafka с первого дня

Сложнее отладка на Mac (больше контейнеров)

Масштабирование: 5000+ АРМ при 2–3 ingest-нодах

# Вариант C: Greenfield backend + UI из NS

Новый backend с нуля (Go или Python), frontend копируем/адаптируем из NS. Без SNMP-наследия.

Схема:

[Агент] → [Новый API Server (Go/FastAPI)]
                ↓
         [TimescaleDB + PostgreSQL]
                ↓
    [Angular UI — копия компонентов NS]

Стек:

Go или Python FastAPI

Angular 21 (из NS)

TimescaleDB

По фазам:

MVP: Полная переписка backend; UI форк

v1: Свой движок правил или интеграция libzabbix

v2: Kafka, WISLA

Плюсы:

Чистая кодовая база без SNMP/scan

Полный контроль архитектуры

Можно выбрать оптимальный язык для ingest

Минусы:

Потеря готового Zabbix-template runtime из NS — месяцы работы

Потеря Kafka/WISLA интеграции — писать заново

Самый долгий путь к MVP для 2 человек

Дублирование auth, events, dashboards

Масштабирование: Зависит от реализации; нет преимущества на старте

# Вариант D: Эволюционный: монолит MVP → выделение ingest в v1

Стартуем как вариант A (монолит), но проектируем ingest как отделяемый модуль. В v1/v2 выносим в отдельный процесс без смены API агента.

Схема:

MVP:  [Агент] → [Spring монолит (модуль ingest внутри)]

v1:   [Агент] → [Ingest Worker] → Kafka → [Spring Core]
                                      ↓
                                 TimescaleDB

Стек:

Java → Java+Go

Angular

Kafka с v1

TimescaleDB

По фазам:

MVP: Как вариант A, ingest как пакет с чистым интерфейсом

v1: Extract ingest в отдельный JAR/процесс или Go sidecar

v2: N ingest workers, Wisla bridge

Плюсы:

Быстрый MVP как A, путь к масштабу как B

Агент не меняет контракт при миграции

Риски масштабирования закрываются по мере роста парка

Минусы:

Нужна дисциплина: ingest не смешивать с UI-логикой с первого дня

Два этапа рефакторинга (extract ingest, Kafka internal)

Чуть сложнее, чем чистый A, на этапе проектирования

Масштабирование: 5000 АРМ после extract в v1/v2

# Вариант E: Agent → Kafka напрямую (без HTTP ingest)

Агент публикует метрики напрямую в Kafka; consumers пишут в БД. Паттерн Zabbix proxy / telemetry pipeline.

Схема:

[Агент + Kafka client/TLS]
        ↓
[Kafka: arm.telemetry]
        ↓
[Consumer Spring] → TimescaleDB → UI

Стек:

Агент с Kafka producer

Kafka

Spring consumers

TimescaleDB

По фазам:

MVP: Тяжёлая инфра на старте; агент сложнее

v1: —

v2: Естественная интеграция с WISLA topics

Плюсы:

Максимальная пропускная способность

Единый bus для WISLA и внутренней обработки

Буферизация на стороне брокера при падении backend

Минусы:

Kafka на каждом АРМ или через gateway — сложно для ИБ

Агент тянет зависимость Kafka client + сертификаты

Overkill для прототипа на 2 VM

Противоречит простому HTTPS API из ТЗ

Масштабирование: 5000+ при правильной топологии, но сложный ops

# 3. Рекомендация

Для текущего этапа (прототип, 2 разработчика, база NetworckScaner) рекомендуется:

Вариант A — старт MVP: форк NS, модуль agent-ingest + workstation, ARM .template

Вариант D — план эволюции: спроектировать ingest как изолируемый модуль с первого дня; в v1 вынести в worker при росте парка

Вариант B — запасной: если нагрузочные тесты покажут узкое место в Spring ingest до 500 АРМ

Не использовать C и E на этапе MVP

# 4. Целевая архитектура (рекомендуемая)

Компоненты:
• Агент (Go): Win Service + systemd, сбор метрик/логов/служб, локальный буфер, HTTPS batch
• Backend (Java/Spring, форк NS): agent-ingest, workstation, monitoring (.template), events, notifications
• UI (Angular/PrimeNG, форк NS): список АРМ, карточка, графики, логи, дашборды
• DB: TimescaleDB (метрики) + PostgreSQL (события, конфиг, пользователи)
• Message bus: Kafka (внутренний pipeline с v1; Wisla bridge в v2)

Поток данных:
Агент → POST /api/agent/v1/ingest (HTTPS, API-key, JSON batch)
      → IngestService (нормализация Win/Linux)
      → metric_values + log_events + workstation_state
      → ThresholdEvaluation (.template triggers)
      → monitoring_events → Email / Telegram

Задел на v2:
• IngestService → интерфейс AgentIngestPort (легко вынести в worker)
• sourceSystem + externalWorkstationId для WISLA
• Timescale continuous aggregates для §9.3

# 5. Что не переносим из NS

Сканирование сети, scan-jobs, SNMP collector

Топология Cytoscape

Inventory/backup конфигов Cisco

Шаблоны cisco-*.template (пишем arm-linux / arm-windows)