# Дорожная карта WISLA АРМ

MVP → v1 → v2

Обновлено: 2026-06-17

Источник требований: требования-мониторинг-АРМ.docx

# 1. Инфраструктура и база данных (зафиксировано)

Единая СУБД TimescaleDB (PostgreSQL 16) для метрик и прикладных данных

## 1.1. Решение по СУБД

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| СУБД | PostgreSQL 16 + TimescaleDB |
| Образ (dev) | timescale/timescaledb:latest-pg16 |
| Порт (host) | 5435 |
| Имя БД (MVP) | wisla_arm |
| JDBC URL | jdbc:postgresql://localhost:5435/wisla_arm |
| ORM / миграции | Spring Data JPA, Flyway (backend/src/main/resources/db/migration/) |
| Пул соединений | HikariCP (spring.datasource.hikari.*) |

Обоснование:

Переиспользование стека NetworckScaner (JPA, Flyway, metric_values)

TimescaleDB — hypertable для временных рядов метрик (§3, §9)

Одна БД для метрик, событий, конфигурации — проще MVP для команды из 2 человек

PostgreSQL достаточен для 5000 АРМ при tiered storage в v2

Не используем:

Отдельный InfluxDB / VictoriaMetrics — не выбираем

MongoDB — не выбираем

SQLite на сервере — только локальный буфер агента на АРМ

## 1.2. Размещение данных в PostgreSQL

| Таблица | Содержание | Тип | Фаза |
| --- | --- | --- | --- |
| metric_values | Временные ряды: CPU, RAM, диск, метрики из .template | Timescale hypertable | mvp |
| workstations | Реестр АРМ (hostname, ip, os, status, agent_version) | PostgreSQL | mvp |
| agent_credentials | API-key агентов, привязка к workstation | PostgreSQL | mvp |
| monitoring_events | Алерты, пороги, BSoD (из NS monitoring) | PostgreSQL | mvp |
| log_events | Warning/error из Event Log / journald | PostgreSQL | mvp |
| alarm_journal | Журнал аварийных сообщений (§4.8) | PostgreSQL | mvp |
| maintenance_windows | Окна техобслуживания (mute alerts) | PostgreSQL | mvp |
| users | Пользователи UI, роли (из NS users) | PostgreSQL | mvp |
| session_events | Аудит входов/выходов (§5) | PostgreSQL | v1 |
| agent_policies | Политики с сервера для агентов | PostgreSQL | v1 |

## 1.3. Сроки хранения (retention)

| Фаза | Метрики | Логи и события |
| --- | --- | --- |
| MVP | 30 суток (§9.1) | 90 суток (прототип; в Excel «без срока» — осознанный компромисс) |
| v1 | настраиваемо, default 30 суток | настраиваемо, default 1 год для аудита |
| v2 | raw → hourly → daily (Timescale continuous aggregates, §9.3) | raw → hourly → daily (Timescale continuous aggregates, §9.3) |

## 1.4. Полный стек

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| agent | Go (MVP) / C (v1–v2 опционально) |
| backend | Java 17, Spring Boot 3.4 (форк NS) |
| frontend | Angular 21, PrimeNG (форк NS) |
| database | TimescaleDB / PostgreSQL 16 |
| messaging v1 | Kafka (внутренний pipeline, опционально с v1) |
| messaging v2 | Kafka → интеграция WISLA (после Swagger) |
| local dev | docker-compose: timescaledb, kafka, ldap (из NS) |

# 2. Сводка по версиям

| Версия | Покрытие ТЗ | Срок | Аудитория |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | ~45% ТЗ (ядро + демо) | 3–4 недели (2 разработчика, NS как база) | Команда + заказчик, демо сквозного сценария |
| v1 | ~85% ТЗ (основные разделы) | 2–3 месяца после MVP | Инженеры техподдержки |
| v2 | 100% ТЗ (кроме §1.9 безагентный) | 3–6 месяцев после v1 (зависит от WISLA API и ИБ) | Эксплуатация в организации |

# 3. MVP (прототип)

Рабочий прототип на 2 VM (Linux + Windows); задел архитектуры под масштаб

Критерии успеха:

Агенты на 2 VM стабильно шлют метрики 3+ дня

Список АРМ, карточка, графики CPU/RAM/диск

Алерт на почту/Telegram при остановке службы или нехватке диска

BSoD фиксируется как событие

Warning/error логи видны в карточке

UI читаем на мобильном (список + карточка)

Deliverables:

Форк NS → wisla-arm (без scan/SNMP/topology)

TimescaleDB / PostgreSQL 16 в docker-compose (БД wisla_arm, порт 5435)

Flyway-миграции: workstations, metric_values (hypertable), events, logs

arm-linux.template, arm-windows.template

Агент: Go (systemd + Windows Service)

Agent ingest API → запись в PostgreSQL

docker-compose стенд на Mac (timescaledb + backend + frontend)

Вне scope:

Интеграция WISLA (Kafka)

SSO

S.M.A.R.T., инвентарь ПО

PDF-отчёты, глубокий аудит Security log

Политики агента с сервера

Горизонтальное масштабирование (только закладка в архитектуре)

# 4. v1 (пилот)

Пилот на парке 50–300 АРМ; закрыты основные требования ТЗ (разделы 1–9)

Критерии успеха:

50+ АРМ в production-пилоте

Политики с сервера без переустановки агента

Полный §4.7–4.8: логи, правила, переходы, «обработано»

§5: вход/выход, сессии, тип RDP/SSH

Отчёты CSV + XLSX с рекомендациями

LDAP-вход

Обновление агента RPM/deb/MSI

Deliverables:

Policy API + pull-config в агенте

Полноценный log pipeline с dedup и correlation_id

Reports module

Agent update endpoint или встроенный репозиторий пакетов

Поля подписи/штампа в отчётах (без обязательного PDF)

Настраиваемые сроки хранения в PostgreSQL (retention policies)

# 5. v2 (production)

Полное покрытие ТЗ + готовность к 5000 АРМ и интеграции с WISLA

Критерии успеха:

Все пункты ТЗ §1–§10 закрыты или формально waived с обоснованием

Интеграция WISLA: объекты, метрики, события через Kafka+REST

Нагрузочный тест на целевой конфигурации (5000 АРМ расчётно)

S.M.A.R.T. и инвентарь ПО — если согласовано с заказчиком

Deliverables:

WislaEventBridge для АРМ (по образцу NS)

Timescale continuous aggregates (tiered storage §9.3)

Ingest horizontal scaling

S.M.A.R.T. collector в агенте

Software inventory collector

Формальное соответствие 152-ФЗ (если выход из режима прототипа)

# 6. Матрица покрытия ТЗ

| Раздел | Требование | MVP | v1 | v2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §1.4.1–1.4.2 | Агент Win/Linux, служба | Полностью | Полностью | Полностью |
| §1.4.3 | Сбор метрик §3–5 | Частично | Полностью | Полностью |
| §1.4.4 | Настраиваемый интервал опроса | Частично | Полностью | Полностью |
| §1.4.5 | Политика с сервера | Нет | Полностью | Полностью |
| §1.4.6 | Лимиты CPU/RAM агента | Нет | Полностью | Полностью |
| §1.4.7–1.4.12 | Права, bootstrap, буфер, деактивация | Частично | Полностью | Полностью |
| §1.5 | HTTPS, auth, batch, heartbeat, прокси | Частично | Частично | Полностью |
| §1.6 | Сервер + UI | Частично | Полностью | Полностью |
| §1.7 | Интеграция WISLA | Нет | Нет | Полностью |
| §1.8 | Регистрация и обновление агентов | Частично | Полностью | Полностью |
| §1.9 | Безагентный режим | Снято | Снято | Снято |
| §2.1–2.3 | Реестр, инвентарь, группы | Частично | Полностью | Полностью |
| §2.4–2.7 | Профили, статус, регистрация | Частично | Полностью | Полностью |
| §3.1–3.4, §3.6 | CPU, RAM, диск, сеть | Полностью | Полностью | Полностью |
| §3.5 | S.M.A.R.T. | Нет | Нет | Полностью |
| §3.7 | Метрики по логам | Нет | Полностью | Полностью |
| §4.1, §4.5–4.6 | Службы, BSoD, лента событий | Частично | Полностью | Полностью |
| §4.2–4.4 | Ресурсы по службе | Нет | Частично | Полностью |
| §4.7–4.8 | Логи ОС и журнал аварийных | Частично | Полностью | Полностью |
| §5.1 | Доступность / last seen | Полностью | Полностью | Полностью |
| §5.2–5.6 | Вход/выход, сессии, RDP/SSH | Частично | Полностью | Полностью |
| §5 (Security log) | Глубокий аудит через Security log | Нет | Нет | Полностью |
| §6.1–6.3 | Отчёты, CSV/XLSX/PDF | Нет | Частично | Полностью |
| §6.4–6.5 | Рекомендации модернизации | Нет | Полностью | Полностью |
| §7.1–7.6 | Алерты, Email, Telegram, получатели | Частично | Полностью | Полностью |
| §8.1–8.4 | Карточка, списки, графики, логи | Частично | Полностью | Полностью |
| §8.5 | Роли | Частично | Полностью | Полностью |
| §8 mobile | Мобильная адаптация | Полностью | Полностью | Полностью |
| §9.1–9.2 | Сроки хранения | Частично | Полностью | Полностью |
| §9.3 | Агрегация старых метрик | Нет | Частично | Полностью |
| §10.1 | Инвентаризация ПО | Нет | Нет | Полностью |
| §10.2–10.5, §10.7 | Поиск, диски, шаблоны, комментарии, дашборды | Частично | Полностью | Полностью |
| §10.6 | SSO WISLA | Нет | Нет | Полностью |

# 7. Связанные документы

архитектура-и-техническая-реализация.docx — §3.4, §4

NetworckScaner-master/docker-compose.yml — сервис timescaledb

NetworckScaner-master/README.md — DB_*, metric_values, TimescaleDB

трекинг-требований.yaml — REQ-INFRA-DB

архитектура-и-техническая-реализация.docx